1. Կրթական պարտեզ» նախագծով դպրոցների բակերի բարեկարգման աշխատանքների մասին դպրոցների ղեկավարների և Ռուդիկ Սահակյանցի գրավոր հաղորդումը

Կատարված աշխատանքներ

* Աշնանը տնկաված բոլոր ծառերը կպել են
* Ծառերի էտում, հին ծառերի հատում
* Ճաղերի ներկում
* Ծաղկատունկ  լողավազանի բակում, մուտքի դիմաց
* Փաթաթվող բույսերի տնկում
* Մետաղյա լողավազանի տարածքը մաքրվել է
* Կարմիր ավազի տարածում, ճանապարհի կարգավորում

**Դեռ  չկատարված  աշխատանքներ**

* Աղբի տեղափոխում
* Դպրոցի մուտքի  սալապատում
* Դպրոցի տարածքի  ցանկապատի նորոգում կամ  փոխում
* Բակի ճանապարհի ստեղծում
* Ոռոգման ջրի կարգավորում
* Քարերի տեղափոխում
* Բարձրացող բույսերի տնկում, եթե հնարավոր է
* Նոր կոմպոստի տեղ, հին կոմպոստի կարգավորում
* Մետաղյա լողավազանի վերացում, կամ ինչ պետք է արվի
* Բակի հողի հարթեցում, հավասարեցում